六盘水市钟山区能源局（煤炭局）

2025年能源安全监管执法工作计划（调整）

为深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,以防范遏制重特大生产安全事故为目标，以提升行政执法质量和效能为导向，以安全治本攻坚三年行动“真行动”为主线，以“八条硬措施”硬落实为重点，坚持守正与创新,统筹发展与安全，全面提升安全监管执法精度、深度、力度、准度、有效度，有效倒逼属地和企业提升煤矿本质安全水平。根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》(厅字〔2023〕21号)《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《国务院安全生产委员会关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》《国家矿山安全监察局综合司关于印发〈2025年煤矿安全监管监察执法工作计划编制指南及模板〉的通知》（矿安综〔2024〕54号）《国家矿山安全监察局综合司关于调整2025年煤矿安全监管监察工作计划的通知》（矿安〔2025〕10号）等文件要求，结合全区能源安全生产行政执法工作实际情况，调整本局2025年能源领域安全监管执法工作计划。

一、基本情况

全区共有煤矿16处（以采矿许可证计算），核定生产规模1290万吨/年（不含在威宁境内的大湾西井）。其中监管主体为钟山区能源局的共6处煤矿9个井分别是：大河边煤矿、大湾煤矿（中井、东井）、汪家寨煤矿（平硐、斜井）、那罗寨煤矿（三井、一二采区）、镇艺煤矿、神仙坡煤矿，共计规模825万吨/年；监管主体为所属乡镇的煤矿共10处（均为停产停建煤矿），共计规模465万吨/年。全区共有非煤矿能源企业107处（以营业执照计算），其中监管主体为钟山区能源局的分别是：洗（配）煤企业28家；发电企业6家，11个项目；充电基础设施企业45家，1946个充电桩；在用煤矸石堆场9个；屋顶分布式光伏发电企业19家，28个项目；钟山区内暂无长输油气管道及相关企业。

近年来钟山区煤矿安全生产形势较为平稳未被列入国家和省级层面确定的重点县名单。根据《国家矿山安全监察局贵州局 省能源局关于进一步优化煤矿分类监管监察工作的通知》（矿安黔〔2024〕58号）文件要求对辖区内正常生产建设的6处煤矿（9个矿井）按风险等级进行分类，其中A类矿井3个，B类矿井6个，C类矿井0个。A类为安全保障程度较高的煤矿，B类为安全保障程度一般的煤矿，C类为安全保障程度较低的煤矿。（详见附件1：钟山区煤矿分类明细表）

二、安全生产情况

（一）安全生产形势

1．煤矿，2024年辖区煤矿未发生生产安全事故。

2．非煤矿能源企业，2024年辖区非煤矿能源企业未发生生产安全事故。

（二）安全风险研判

1．煤矿，经研判，2025年辖区内煤矿存在下列重大风险。

（1）瓦斯超限风险。辖区6处煤矿均为突出矿井，随着开采深度的增加，瓦斯治理难度增大，辖区煤矿存在可能发生瓦斯超限的风险。

管控措施：牢固树立瓦斯超限就是事故的管理理念。督促辖区煤矿瓦斯治理精细化管理。加强瓦斯防治工作的监督检查执法和指导。全力推广瓦斯治理新技术、新工艺的运用。支持瓦斯治理技术方面的创新和发明。

（2）煤与瓦斯突出风险。辖区6处煤矿均为突出矿井，开采的主要煤层均为煤与瓦斯突出煤层。由于目前国内对煤与瓦斯突出的研究仍未有统一的认识和成果，防突措施也仅是根据历史经验总结而得出，辖区煤矿存在可能发生煤与瓦斯突出的风险。

管控措施：督促煤矿严格采取四位一体的防突措施。坚持防突工作与瓦斯治理工作同步推进，依托瓦斯治理技术强化防突措施。坚持优先开采保护层的工作防治方针。坚持在开采保护层的同时抽采卸压瓦斯。严格执法检查，严厉查处在防突工作中的弄虚作假行为。

（3）片帮、冒顶风险。近年来顶板事故在煤矿生产安全事故中的占比较高，顶板管理工作已成为煤矿安全监管工作的重点。辖区煤矿由于存在分层开采、矿压较大、巷修力量不足等各种因素，有发生片帮、冒顶的风险。

管控措施：严格执法倒逼煤矿加强顶板管理工作，督促煤矿对变形巷道及时进行维修。推进煤矿改良支护工艺，树立协同支护为主被动支护为辅的支护理念。全力推进机械化采煤，建设本质安全型矿井。督促煤矿严格把关支护材料入井，质量不合格的支护材料不得入井。

（4）透水风险。辖区镇艺、神仙坡等地方煤矿井田范围内存在老空、小窑，煤矿技术力量薄弱对水灾的认识和防治能力有待提高，此类矿井有可能发生透水的风险。

管控措施：督促煤矿严格按照《矿山隐蔽致灾因素普查规范》做好隐蔽致灾普查工作。督促煤矿认真落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水方针。督促煤矿认真落实“物探先行，钻探验证”工作步骤。严格执法检查，认真抓实“打非治违”工作，对在防治水工作弄虚作假的行为进行严厉打击。

（5）其他安全风险。在煤矿生产过程中还可能出现机械伤人、煤层自燃、触电、高处坠落等其他不可预见的安全风险。

管控措施：督促煤矿建立健全安全风险分级管控制度，把煤矿开展风险研判及落实管控措施工作列入日常检查执法的内容。制定风险研判工作制度，每月开展风险研判工作，发布每月可能存在的风险，督促煤矿认真制定及落实风险管控措施。督促煤矿建立风险台账，在检查执法中督查煤矿风险管控措施落实情况。

2．非煤矿能源企业，经研判，2025年辖区内非煤矿能源企业存在下列重大风险。

（1）瓦斯（煤尘）爆炸风险。辖区内有5处瓦斯发电站和28处洗（配）煤企业，瓦斯发电站有瓦斯泄漏的风险，洗（配）煤企业在煤仓、原煤、产品车间等处均可能产生瓦斯、煤尘飞扬和堆积（落尘）的风险。

管控措施：牢固树立瓦斯超限和煤尘堆积超标就是事故的管理理念。督促辖区非煤矿能源企业瓦斯和煤尘治理精细化管理。加强瓦斯和煤尘防治工作的监督检查执法和指导。

（2）发生火灾风险。辖区81处非煤矿能源企业均为消防重点企业，有遭遇雷击、皮带摩擦、电火焊作业焊渣及火星、电气设备超负荷、短路等意外引发火灾事故的风险。

管控措施：督促非煤矿能源企业设置危险源告知牌及警示标志；加强电氧焊措施审批、烟火管控、设备巡查、用电管理及员工消防培训，确保按章作业；加强带式输送机保护装置设置和维护，以防带式输送机摩擦起火；厂区消火栓、灭火器、消防用具等设施定期检查，必须保证水源充足、压力足够、完好、齐全；定期对配电室检查、除尘；加强易燃物品存放和积聚的管控，减少易燃物品库存。

（3）机械伤害风险。企业在储煤、给煤、运输、筛分、破碎手选、浓缩、压滤和日常检修等作业过程中由于机械设备无安全防护装置或损坏，机械设备安设不牢固，操作人员随意对设备送电、启动或打开运转中的设备箱盖，操作人员肢体伸入或进入机械危险部位，操作人员进行设备清理、检修作业时未执行停电挂牌、专人监护安全措施等，均有发生机械伤害的风险。

管控措施：督促企业加强现场管理，在危险区域设置醒目的警示标志；各设备的转动部位设置可靠的防护装置 （如防护栏杆或防护罩）运行中严禁拆卸、打开；严格按照操作规程作业；任何设备必须经停机、办理停电票、停电闭锁、挂牌后方可进行处理事故、清理、检修作业；涉及检修、清理需进入设备内部时必须停电、闭锁挂牌后，设专人监护；带式输送机均设置清扫器，带式输送机机头，机尾安设安全防护网或安全护栏，皮带下方通行点设置安全保护板。

（4）其他安全风险。在非煤矿能源企业生产过程中还可能出现物体打击、触电、中毒、高处坠落等其他不可预见的安全风险。

管控措施：督促非煤矿能源企业建立健全安全风险分级管控制度，把非煤矿能源企业开展风险研判及落实管控措施工作列入日常检查执法的内容。制定风险研判工作制度，每月开展风险研判工作，发布每月可能存在的风险，督促非煤矿能源企业认真制定及落实风险管控措施。督促非煤矿能源企业建立风险台账，在检查执法中督查非煤矿能源企业风险管控措施落实情况。

三、监管执法力量

(一)监管执法人员

六盘水市钟山区能源局目前在编110人在岗110人，其中纳入煤矿安全监管的在册人数为27人，实际从事煤矿安全监管27人；纳入非煤矿能源企业安全监管的在册人数为7人，实际从事非煤矿能源企业安全监管7人。负责煤矿安全监管的股室有钟山区能源局能源服务中心，能源服务中心下设三个监管组分别监管三个片区，每个监管组9人。

（二）总法定工作日数

2025年全年国家法定工作日为249日。煤矿监管总法定工作日＝国家法定工作日×实际从事煤矿安全监管执法人员数量＝249×27＝6723工作日；非煤矿能源企业监管总法定工作日＝国家法定工作日×实际从事非煤矿能源企业安全监管执法人员数量＝249×7＝1743个工作日。

（三）指导服务及监管工作日数

1．煤矿监管经批准的2024年监管工作日数为4339个工作日，2025年计划指导服务及监管工作日数为4678个工作日。非煤矿能源企业监管2025年计划监管工作日数为1236个工作日。

2．2025年计划指导服务煤矿及监管工作日数占总法定工作日数的比例为69.5%，非煤矿能源企业监管工作日数占总法定工作日数的比例为70.9%。

3．2024年煤矿监管平均每次现场执法工作日数为12个工作日，非煤矿能源企业监管平均每次现场执法工作日数为6个工作日。

4．2025年指导服务煤矿及监管计划平均每次现场指导服务及检查执法工作日数为12个工作日，与2024年持平。非煤矿能源企业监管平均每次现场执法工作日数为6个工作日。

四、执法任务安排和分解

（一）计划总体安排

1．煤矿

（1）2024年监管执法计划=矿井数×平均每月每矿井次数×12=9×1×12=108矿次，实际完成123矿次，完成计划率为114%。

（2）2025年指导服务及监管总计划6723个工作日，其中指导服务及监管工作日数计划为4678个工作日，培训、会议、整理资料等非监管工作日数计划为2045个工作日。

2．非煤矿能源企业

（1）2025年监管总计划1743个工作日，其中监管工作日数计划为1236个工作日，培训、会议、整理资料等非监管工作日数计划为507个工作日。

（二）指导服务及检查执法计划

1．煤矿

（1）对煤矿的指导服务及监管执法。根据《国家矿山安全监察局贵州局 省能源局关于进一步优化煤矿分类监管监察工作的通知》（矿安黔〔2024〕58号）《省能源局 省司法厅 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发〈进一步加强煤矿安全监管工作的意见〉的通知》（黔能源发〔2023〕4号）等文件要求，对监管主体为区能源局的正常生产建设煤矿、隐患整改煤矿划分为A、B、C类煤矿开展分类监管，辖区内正常生产建设煤矿、隐患整改煤矿共9个井，其中A类矿井3个，B类矿井6个，C类矿井0个。对A、B类矿井，每月开展1次指导服务，每次指导服务时间为2天，每天6人；对A类矿井，每半年开展1次全面入井检查，每次全面检查为3天，每天6人。对 B类矿井，每季度开展1次全面入井检查，每次全面检查为3天。全面入井检查应该按照全系统、各环节的要求必须覆盖煤矿在用的所有井巷。对A、B类矿井每月开展隐患复查一次，一次一天，一天6人。

煤矿安全检查执法工作日计算如下：

A类矿井指导服务及安全检查工作日数＝（工作人数×每次工作天数×12+2×工作人数）×矿井数＝（6×2×12+2×6）×2＝312个工作日。

B类矿井指导服务及安全检查工作日数=（工作人数×每次工作天数×12+4×工作人数）×矿井数=（6×2×12+4×6）×7=1176个工作日。

隐患复查工作日数=工作人数×每次工作天数×指导服务及安全检查矿井次×12＝6×1×9×12＝648个工作日。

年度计划煤矿指导服务及安全检查执法工作日数=A类矿井指导服务及安全检查工作日数+B、C类矿井指导服务及安全检查工作日数+隐患复查工作日数=312+1176+648=2136个工作日。

（2）对煤矿上级公司的监管执法。

目前辖区内正常生产的煤矿上级公司仅有1家，计划每半年检查执法1次，每次1天，每天5人。每次检查对应复查隐患一次，每次1天，每天5人

煤矿上级公司检查执法工作日数=公司家数×每次出动人数×每年次数=1×5×2=10个工作日。

复查煤矿上级公司隐患工作日数==公司家数×每次出动人数×每年次数=1×5×2=10个工作日。

年度计划对煤矿上级公司监管工作日数=煤矿上级公司检查执法工作日数+复查煤矿上级公司隐患工作日数=10+10=20个工作日。

2．非煤矿能源企业

对非煤矿能源企业的监管执法。对监管主体为区能源局的正常生产建设非煤矿能源企业开展监管，辖区内正常生产建设非煤矿能源企业共107个，其中洗（配）煤企业28家次，每季度开展1次检查，每次检查时间为1天，每天6人；发电企业6家次,11个项目，每半年开展1次检查，每次检查时间为1天，每天6人；充电基础设施企业45家次，1946个充电桩，每年开展1次检查，每次检查时间为1天，每天6人；屋顶分布式光伏发电企业19家，28个项目，每年开展1次检查，每次检查时间为1天，每天6人；在用煤矸石堆场9个，每半年开展1次检查，每次检查时间为1天，每天6人。检查应该按照全系统、各环节的要求对企业重点作业场所开展检查。

非煤矿能源企业安全检查执法工作日计算如下：

洗（配）煤企业安全检查工作日数＝（工作人数×每次工作天数×4）×企业数＝（6×1×4）×28＝672个工作日。

发电企业安全检查工作日数=（工作人数×每次工作天数×2）×企业数=（6×1×2）×6=72个工作日。

充电基础设施企业安全检查工作日数=（工作人数×每次工作天数×1）×企业数=（6×1×1）×45=270个工作日。

屋顶分布式光伏发电企业安全检查工作日数=（工作人数×每次工作天数×1）×企业数=（6×1×1）×19=114个工作日。

煤矸石堆场安全检查工作日数=（工作人数×每次工作天数×2）×企业数=（6×1×2）×9=108个工作日。

年度计划非煤矿能源企业安全检查执法工作日数=洗（配）煤企业安全检查工作日数+发电企业安全检查工作日数+煤矸石堆场安全检查工作日数隐+充电基础设施企业安全检查工作日数=672+72+270+114+108=1236个工作日。

（三）“机动”工作计划

1．煤矿

（1）完成本级人民政府或上级安全监管部门安排的指导服务工作任务。

①区政府组织开展督查、考察、调研等。预计12次，每次12人，每次2天，共需288个工作日。

②参加国家矿山安全监察局、省能源局、市能源局、国家矿山安全监察局贵州局等上级部门组织对我区的安全监管执法、调研、督查等。预计开展12次，每次参加8人，每次工作3天，共需288个工作日。

③配合开展安全生产许可证延期等检查。预计全年配合开展《安全生产许可证》延期、申请等矿井3个，每次参加5人，每次工作2天，共需30个工作日。

共计288+288+30=609个工作日。

（2）参与煤矿生产安全事故调查和处理。

辖区2024年未发生煤矿生产安全事故，2025年度力争实现“零事故、零死亡”，按照有关要需根据上年度事故起数计划参与煤矿生产安全事故调查的工作日数。2025年度计划参与煤矿生产安全事故调查和处理的工作日数为0个工作日。

（3）调查核实煤矿安全生产投诉举报。

全年预计调查核实信访举报案件3件，每件5天，每件8人，共需120个工作日。

（4）开展安全生产宣传教育培训。

全年预计开展煤矿安全生产宣传教育培训4次，每次派9人，每次工作3天，共需108个工作日。

（5）办理行政复议、行政应诉。

听证：全年按1次计算，每次参加6人，每次3天，计18个工作日；复议：全年按1次计算，每次参加6人，每次3天，计18个工作日。参与听证、复议共需36个工作日。

（6）参与煤矿安全生产标准化考核评级及动态检查工作

2025年预计参与开展煤矿安全生产标准化考核定级或开展动态抽查6次，每次安排6人、每次2天，共需72个工作日。

（7）参加上级人民政府及其相关部门组织开展的安全生产督查等需要参与配合的执法活动。

省、市、区安委办组织的安全生产综合督查，环保部门组织开展的煤矿环保督察，自然资源部门组织开展的打击非法采煤、超层越界开采等专项行动，全年预计27次，每次6人，每次2天，共需324个工作日。

（8）办理法律、法规、规章规定的有关事项。

关于煤矿安全生产的有关文件转发、起草、登记、备案，相关信息数据收集汇总上报、相关材料拟写，每月4次、每次6人，共需288个工作日。

（9）其他需要安排的服务指导工作日。

①停产停建煤矿开展复工复产验收工作日。

预计开展长期停产停建煤矿复工复产和被有关部门责令停产整顿煤矿复工复产验收6矿次、每次安排6人、每次3天，共需108个工作日。

②安全风险监测预警系统超限核查。

预计全年安全风险监测预警系统预警48次，每次核查2天，每天6人。共需576个工作日。

③远程执法等其他机动工作。

因工作的不确定性，全年安排机动工作日281个。

共计108+576+281=965个工作日。

2．非煤矿能源企业

（1）完成本级人民政府或上级安全监管部门安排的执法工作任务。

①区政府组织开展督查、考察、调研等。预计12次，每次5人，每次1天，共需60个工作日。

②参加上级部门组织对我区的安全监管执法、调研、督查等。预计开展12次，每次参加5人，每次工作1天，共需60个工作日。

③配合开展安全生产联合检查。预计全年配合相关部门开展安全生产联合检查12个，每次参加5人，每次工作1天，共需60个工作日。

共计60+60+60=180个工作日。

（2）参与非煤矿能源企业生产安全事故调查和处理。

辖区2024年未发生非煤矿能源企业生产安全事故，2025年度力争实现“零事故、零死亡”，按照有关要需根据上年度事故起数计划参与非煤矿能源企业生产安全事故调查的工作日数。2025年度计划参与非煤矿能源企业生产安全事故调查和处理的工作日数为0个工作日。

（3）调查核实非煤矿能源企业安全生产投诉举报。

全年预计调查核实信访举报案件5件，每件3天，每件5人，共需75个工作日。

（4）开展安全生产宣传教育培训。

全年预计开展非煤矿能源企业安全生产宣传教育培训2次，每次派6人，每次工作3天，共需36个工作日。

（5）办理行政复议、行政应诉。

听证：全年按1次计算，每次参加6人，每次3天，计18个工作日；复议：全年按1次计算，每次参加6人，每次3天，计18个工作日。参与听证、复议共需36个工作日。

（6）参加上级人民政府及其相关部门组织开展的安全生产督查等需要参与配合的执法活动。

省、市、区安委办组织的安全生产综合督查，环保部门组织开展的非煤矿能源企业环保督察，自然资源部门组织开展的打击非法用地等专项行动，全年预计10次，每次5人，每次1天，共需50个工作日。

（7）办理法律、法规、规章规定的有关事项。

关于非煤矿能源企业安全生产的有关文件转发、起草、登记、备案，相关信息数据收集汇总上报、相关材料拟写，每月2次、每次3人，共需70个工作日。

（8）其他需要安排的监管执法工作日。

因工作的不确定性，全年安排机动监管执法工作日60个。

共计180+75+36+36+50+70+60=507个工作日。

五、保障措施

成立执法计划实施领导工作小组，区能源局党组成员、六盘水市应急管理综合行政执法二支队钟山大队队长为领导小组组长，负责统筹部署区能源局的行政执法工作，能源服务中心各片区负责人、综合股负责人、执法一中队负责人、执法二中队负责人为领导小组成员。执法一中队、执法二中队、综合股负责执法计划的实施监督工作以及执法统计、分析等工作。

因工作的不确定性，参加指导服务及执法检查人数可做适当调整，未尽事宜依照相关法律法规执行。

附表：1.钟山区煤矿分类明细表

2.钟山区非煤矿能源企业明细表

附表1：钟山区煤矿分类明细表

| 序号 | 隶属主体企业 | 煤矿名称 | 规模（万吨/年） | 瓦斯等级 | 煤层自然倾向性 | 煤层爆炸性 | 水文地质条件 | 采煤工艺 | 煤矿分类 | 企业性质 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 那罗寨煤矿 （一二采区、三井） | 180 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | 综采 | B | 省属国有 | 正常生产 |  |
| 2 | 六盘水鑫建煤业有限公司 | 神仙坡煤矿 | 45 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | 无 | B | 乡镇煤矿 | 停产停工整改 |  |
| 3 | 六盘水市鑫盛煤业有限公司 | 义忠煤矿 | 60 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |
| 4 | 六盘水市鑫翱煤业有限公司 | 晋家冲煤矿 | 45 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |
| 5 | 贵州宝光能源有限责任公司 | 群力煤矿 | 30 | 突出 | Ⅲ类不易自燃 | 不具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |
| 6 | 贵州宝光能源有限责任公司 | 丫口煤矿 | 30 | 突出 | Ⅲ类不易自燃 | 不具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |
| 7 | 重庆茉凯商贸有限公司 | 兴盛煤矿 | 45 | 突出 | Ⅲ类不易自燃 | 不具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |
| 8 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 汪家寨煤矿 （平硐井、斜井） | 270 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | 综采 | B | 省属国有 | 正常生产 |  |
| 9 | 贵州万胜恒通矿业有限公司 | 镇艺煤矿 | 30 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | 综采 | B | 乡镇煤矿 | 正常生产 |  |
| 10 | 贵州汉诺矿业有限公司 | 福安煤矿 | 30 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D1 | 乡镇煤矿 | 复工准备 |  |
| 11 | 贵州水城矿业股份有限公司 | 大河边煤矿 | 90 | 突出 | Ⅲ类不易自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | 综采 | A | 省属国有 | 正常生产 |  |
| 12 | 贵州达旺矿业有限公司 | 大湾煤矿东井 | 120 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | 综采 | A | 省属国有 | 正常生产 |  |
|  | 贵州达旺矿业有限公司 | 大湾煤矿中井 | 90 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | 综采 | B | 省属国有 | 正常生产 |  |
|  |  | 大湾煤矿盛荣井区 | 45 | 突出 | Ⅱ类自然 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D3 | 乡镇煤矿 | 长期停建 | 混合制 |
| 13 | 贵州永能能源开发有限公司 | 正高煤矿 | 45 | 突出 | Ⅲ类不易自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D1 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |
| 14 |  | 宏发煤矿 | 45 | 突出 | Ⅰ类容易自然 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |
| 15 | 中吕恒泰合矿业有限公司 | 三鑫煤矿 | 45 | 突出 | Ⅲ类不易自热 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停产 | 置换后拟关闭退出 |
| 16 | 贵州国源矿业开发有限公司 | 新光煤矿 | 45 | 突出 | Ⅱ类自燃 | 具有爆炸性 | 中等 | / | D2 | 乡镇煤矿 | 长期停建 |  |

附表2：钟山区非煤矿能源企业明细表

| 序号 | 所在地 | 非煤能源企业名称 | 非煤能源企业分类 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪家寨镇 | 达旺公司汪家寨煤矿选煤厂 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 2 | 大湾镇 | 达旺公司大湾煤矿洗煤厂 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 3 | 月照街道 | 六盘水市钟山区远发洗煤厂 | 配煤 | 正常生产 |  |
| 4 | 月照街道 | 六盘水市钟山区福铁工贸有限公司明威洗煤厂 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 5 | 汪家寨镇 | 六盘水市钟山区福铁工贸有限公司福铁洗煤厂 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 6 | 保华镇 | 水城锐鑫工贸有限公司 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 7 | 保华镇 | 六盘水恒钬洗煤厂（有限合伙） 备注：原汇能洗煤厂于2022年5月更名为恒钬洗煤厂 | 洗煤 | 正常生产 | 杏丰租用场地 |
| 8 | 月照街道 | 六盘水东川洗煤有限公司 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 9 | 大湾镇 | 六盘水苹贵经贸有限公司邦恒洗煤厂 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 10 | 月照街道 | 贵州睿诚德馨贸易有限公司 备注：原冬春洗煤厂被贵州睿诚德馨贸易有限公司收购 | 洗煤 | 正常生产 | 贵州盛为能源有限责任公司租用场地 |
| 11 | 汪家寨镇 | 六盘水市钟山区嘉锐实业有限公司 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 12 | 汪家寨镇 | 六盘水市钟山区京永煤焦有限公司 | 洗煤 | 新厂区建设 |  |
| 13 | 月照街道 | 六盘水川威煤业有限公司 备注：原盛明洗煤厂于5年前被法院抵押给六盘水川威煤业有限公司 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 14 | 月照街道 | 六盘水市钟山区弘兆洗煤厂 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 15 | 汪家寨镇 | 六盘水市钟山区永盛洗选厂 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 16 | 汪家寨镇 | 贵州集黔矿产冶炼有限公司洪桥焦化厂 | 洗煤 | 长期停产 | 贵州盘城煤业有限公司租用场地 |
| 17 | 大湾镇 | 六盘水雷桦商贸有限公司 备注：原源旺盈兴洗煤厂经法院抵押给六盘水雷桦商贸有限公司 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 18 | 月照街道 | 钟山区杏丰洗煤厂 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 19 | 大河镇 | 六盘水益源洗煤有限公司 | 洗煤 | 长期停产 |  |
| 20 | 双戛街道 | 贵州水城鸿源洗精煤有限责任公司 | 洗煤 | 正常生产 | 黔全洗煤厂租用场地 |
| 21 | 月照街道 | 六盘水华际经贸有限公司 备注：原海威洗选厂2015年经法院抵押给六盘水华际经贸有限公司 | 配煤 | 正常生产 |  |
| 22 | 月照街道 | 六盘水市钟山区智勇洗煤厂 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 23 | 大河镇 | 大河边煤矿洗煤厂 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 24 | 双戛街道 | 六盘水友益利贸易有限公司 | 洗煤 | 正常生产 |  |
| 25 | 大河镇 | 新辉物流 | 配煤 | 正常生产 |  |
| 26 | 月照街道 | 六盘水鸿胜通洗煤厂 | 洗煤 | 厂区建设 |  |
| 27 | 双戛街道 | 永兴源商贸 | 配煤 | 正常生产 |  |
| 28 | 大湾镇 | 六盘水市钟山区举阳洗煤有限公司 | 配煤 | 正常生产 | 六盘水庆松商贸有限公司租用场地晒泥煤 |
| 29 | 大湾镇 | 水矿南能清洁能源有限公司大湾煤矿瓦斯发电站 | 发电 | 正常生产 | 水矿南能清洁能源有限公司 |
|  | 大湾镇 | 水矿南能清洁能源有限公司大湾煤矿东井瓦斯发电站 | 发电 | 正常生产 |  |
|  | 汪家寨镇 | 水矿南能清洁能源有限公司汪家寨煤矿瓦斯发电站 | 发电 | 正常生产 |  |
|  | 汪家寨镇 | 水矿南能清洁能源有限公司那罗寨煤矿瓦斯发电站 | 发电 | 正常生产 |  |
|  | 大河镇 | 水矿南能清洁能源有限公司大河边煤矿瓦斯发电站 | 发电 | 正常生产 |  |
| 30 | 金盆乡 | 金盆双塘光伏发电站 | 发电 | 正常生产 | 大唐贵州新能源开发有限公司 |
|  | 青林乡 | 青林海开光伏发电站 | 发电 | 正常生产 |  |
| 31 | 汪家寨镇 | 汪家寨左家营光伏发电站 | 发电 | 正常生产 | 贵州兴业绿色能源科技有限公司 |
| 32 | 杨柳街道 | 六盘水市钟山区九洞桥污水处理厂屋顶分布式光伏发电系统 | 发电 | 已并网 | 六盘水华电新能源开发有限公司 |
|  | 钟山区月照街道大坝村月照（青岗坡）水厂和双桥水库二级泵站内 | 六盘水市钟山区月照水厂及其泵站分布式光伏发电系统项目 | 发电 | 已并网 |  |
| 33 | 钟山区内供、配电所 | 六盘水供电局整县屋顶分布式光伏发电项目（钟山区供电局） | 发电 | 已并网 | 南方电网综合能源贵州有限公司 |
| 34 | 钟山区大湾供电所屋顶 | 大湾供电所屋顶分布式光伏发电系统 | 发电 | 已并网 | 贵州电网有限责任公司六盘水钟山供电局 |
| 35 | 木果镇连山村十一组 | 冯永琴户用分布式光伏发电系统 | 发电 | 已并网 | 冯永琴 |
| 36 | 钟山区辖区内中石化各加油站 | 六盘水钟山区加油站屋顶分布式光伏发电项目 | 发电 | 在建 | 贵州绿动能源有限公司 |
| 37 | 钟山区南环路新生村新生加油站 | 新生加油站分布式光伏项目 | 发电 | 已并网 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司 |
| 38 | 钟山区凤凰街道万达广场屋顶 | 六盘水钟山万达广场分布式项目 | 发电 | 已并网 | 贵州添晴盘羚光伏发电有限公司 |
| 39 | 钟山区大湾镇、大河镇、森林公园3处基站站房屋顶 | 六盘水铁塔公司分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 | 贵阳中电环保发电有限公司 |
| 40 | 钟山区大河镇大地村、渡口村 | 大河镇大地村和渡口村屋顶户用分布式光伏发电项目（10户） | 发电 | 已并网 | 六盘水峻安新能源科技有限公司 |
|  | 钟山区大河镇大地村、渡口村、大庆村、周家寨村 | 钟山区大河镇施启娥等8户户用屋顶分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 |  |
| 41 | 钟山区凤凰街道马鞍社区 | 付艳分布式光伏发电站项目 | 发电 | 已并网 | 付艳 |
| 42 | 钟山产业园区 | 钟山区整区屋顶分布式光伏项目 | 发电 | 已并网 | 六盘水钟山绿峰新能源有限公司 |
| 43 | 钟山区老水果批发市场六盘水供销社仓库屋顶 | 钟山区老水果批发市场1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 发电 | 在建 | 六盘水普惠开源光伏有限公司 |
| 44 | 市实验小学求实楼、文明楼拆除重建一期工程屋顶 | 六盘水市实验小学求实楼、文明楼拆除重建一期工程屋顶分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 | 六盘水市实验小学 |
| 45 | 钟山区金盆乡天生桥村、羊场村、麻窝村、金钟村、营盘村 | 钟山区金盆乡罗明德等17户分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 | 六盘水市博勤新能源科技有限公司 |
|  | 汪家寨镇新塘村尹军、夏廷群屋顶 | 钟山区汪家寨镇尹军等2户分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 |  |
|  | 南开乡发仲村、双山村（张道飞等）25户屋顶。 | 钟山区南开乡张道飞等24户分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 |  |
|  | 钟山区金盆乡羊场村 | 钟山区金盆乡王启学17户分布式光伏发电项目 | 发电 | 未并网 |  |
|  | 钟山区南开乡九龙村、发仲村、自乐村、双山村、土角村、坞铅村等。 | 钟山区南开乡顾怀俊等28户屋顶分布式光伏发电项目 | 发电 | 未并网 |  |
|  | 钟山区金盆乡天生桥村、金钟村、羊场村、营盘村 | 钟山区金盆乡赵顺礼等15户分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 |  |
|  | 金盆乡金钟村、麻窝村、双塘村、营盘村、羊场村、天生桥村 | 钟山区金盆乡王鹏等87户分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 |  |
| 46 | 钟山区杨柳街道杨柳社区邵记光屋顶 | 邵记光户用分布式光伏发电系统 | 发电 | 已并网 | 邵记光 |
| 47 | 钟山区荷城办事处马鞍村十组李文学户自建房屋顶 | 李文学户用屋顶分布式光伏发电项目 | 发电 | 未并网 | 李文学 |
| 48 | 钟山区双戛街道中箐村七组1号贵州广能再生资源利用有限公司厂房屋顶 | 钟山区双戛街道中箐村七组1号分布式光伏项目 | 发电 | 在建 | 品旭电融（六盘水）绿色能源有限公司 |
| 49 | 六盘水京禾高级中学屋顶 | 六盘水京禾高级中学屋顶分布式光伏发电项目 | 发电 | 已并网 | 盛禾能源（贵州）有限公司 |
| 50 | 六盘水中联工贸厂房屋顶 | 六盘水中联工贸厂房分布式光伏发电项目（一期） | 发电 | 已并网 | 六盘水市钟山区黔肆建新能源有限公司 |
|  | 六盘水中联工贸厂房屋顶 | 六盘水中联工贸厂房分布式光伏发电项目（二期） | 发电 | 已并网 |  |
| 51 | 汪家寨镇 | 野马寨钟山热电厂 | 发电 | 正常生产 |  |
| 52 | 大湾镇 | 大湾低热值2×660MW低热值煤电项目 | 发电 | 建设期间 |  |
| 53 | 汪家寨镇 | 汪家寨镇垃圾发电厂 | 发电 | 正常生产 |  |
| 54 | 汪家寨镇 | 汪家寨煤矿矸石山 | 煤矸石堆场 | 在用 |  |
| 55 | 汪家寨镇 | 汪家寨煤矿洗煤厂矸石山 | 煤矸石堆场 | 在用 |  |
| 56 | 大湾镇 | 大湾煤矿矸石山 | 煤矸石堆场 | 在用 |  |
| 57 | 大湾镇 | 大湾煤矿洗煤厂矸石山 | 煤矸石堆场 | 在用 |  |
| 58 | 大河镇 | 大河边煤矿矸石山 | 煤矸石堆场 | 在用 |  |
| 59 | 汪家寨镇 | 那罗寨煤矿矸石山 | 煤矸石堆场 | 停用 |  |
| 60 | 木果镇 | 神仙坡煤矿矸石山 | 煤矸石堆场 | 在用 |  |
| 61 | 木果镇 | 晋家冲煤矿矸石山 | 煤矸石堆场 | 停用 |  |
| 62 | 金盆乡 | 义忠煤矿矸石山 | 煤矸石堆场 | 停用 |  |
| 63 | 德坞街道西宁村 | 钟山区西宁充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水市公交瑞鑫商贸有限公司 |
|  | 德坞社区白鹤村湾子寨 | 德坞白鹤充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 双坝村 | 双坝充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 双坝村 | 双坝充电站（扩建） | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 南环中路5号停车场 | 八一充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 南环中路5号停车场 | 钟山区八一充电站（扩建） | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山大道森迈二手车市场停车场 | 公交荷城充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 64 | 六盘水市钟山区钟山大道龙城广场西侧 | 龙城广场充电站建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水振通汽车客运有限公司 |
| 65 | 钟山区人民路西段790号 | 钟山区清碧充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州华达美成新能源汽车有限公司 |
| 66 | 钟山大道和荷泉路交叉口北200米凉都大剧院停车场内 | 玖e充凉都大剧院电动汽车充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州玖能行能源科技有限公司 |
|  | 钟山大道中段622号荷城花园酒店停车场内 | 玖e充荷城花园酒店电动汽车充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 67 | 六盘水万达广场东北测停车场 | 六盘水万达中和新能源充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州中和汽车销售有限公司 |
| 68 | 凤凰山城市综合体（西广场、规划展览馆） | 六盘水市新能源汽车智慧新型基础设施建设运营项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水城旅投资有限公司 |
| 69 | 六盘水市钟山区杨柳街道巴西路402号 | 钟山区水钢物流公司充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州水钢物流有限责任公司 |
|  | 六盘水市钟山区杨柳街道巴西路403号 | 钟山区水钢物流公司充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水市钟山区杨柳街道巴西路404号 | 钟山区水钢物流公司充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 70 | 钟山区凉都大道汇金国际停车场 | 钟山区汇金便民充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州利源祥盛新能源技术服务有限公司 |
|  | 荷城花园搬迁街 | 六盘水荷城印象充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水职业技术学院停车场 | 六盘水职业技术学院充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 71 | 钟山区凯宾酒店对面卫生健康局门口 | 钟山区卫健局停车场充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州钟城传媒投资有限公司 |
| 72 | 钟山区大众思皓停车场 | 钟山区大众思皓充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州首行通新能源科技发展有限公司 |
| 73 | 钟山大道西段白鹤高架桥南侧 | 城市蜗居 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水志兴房地产开发有限公司 |
| 74 | 德远未来之城凤凰大道西段269号 | 钟山区未来之城充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州盘羚新能源有限公司 |
| 75 | 火车站 | 火车站充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州聚兴腾新能源科技有限公司 |
|  | 明湖路 | 明湖充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 政通路 | 区政府充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 76 | 市三医对面 | 利民小区充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州聚来电充电运营服务有限责任公司 |
|  | 大连路 | 凉都明珠 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山西路 | 乐满家充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 大湾镇韭菜坪大道 | 大湾充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山中路 | 区能源局 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 凉都大道 | 市司法局 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 建设路小区 | 建设路充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 星丽兰酒店 | 凤凰臺充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 77 | 钟山区人民路瑞天新苑小区停车场 | 钟山区罗宾森新能源汽车充电站（瑞天新苑，） | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州新锦栩程科技有限公司 |
| 78 | 钟山区凤凰山南编组站华松加油站 | 钟山区华松加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司 |
|  | 贵州省六盘水市钟山区双嘎乡姚家营村金马加油站 | 钟山区金马加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水钟山区汪水路690号水矿加油站 | 钟山区水矿加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区德新加油站停车场 | 钟山区德新加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区九洞桥加油站停车场 | 钟山区九洞桥加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 建设中 |  |
|  | 钟山区清碧加油站停车场 | 钟山区清碧加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区钟红加油站停车场 | 钟山区钟红加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 建设中 |  |
|  | 钟山区华松加油站停车场 | 钟山区华松加油站充电桩项目（二期） | 电动车充电 | 建设中 |  |
|  | 钟山区高中教育城油氢电综合能源站停车场 | 钟山区高中教育城油氢电综合能源站充电桩项目 | 电动车充电 | 建设中 |  |
|  | 钟山区水矿总医院停车场 | 钟山区水矿总医院停车场充电桩项目 | 电动车充电 | 建设中 |  |
| 79 | 钟山区凉都大道中段274号邮政停车场 | 六盘水邮政停车场充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州苏盛能源有限公司 |
| 80 | 六盘水供电局办公楼停车场、500kV六盘水变停车场、220kV水城变停车场 | 六盘水供电局2019年电动汽车充电基础设施建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州电网有限责任公司六盘水钟山供电局 |
|  | 钟山供电局输电管理所停车场 | 钟山供电局输电管理所停车场充电桩建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山供电局各供电所停车场 | 第三批紧急计划10kV及以下充电桩建设项目（专用充电桩） | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 赫六高速公路木果（左、右侧）服务区停车场 | 钟山供电局2021年高速公路服务区充电设施建设6个充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水供电局城西变停车场内 | 六盘水供电局人民路充换电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 金盆乡政府、青林乡灰依村、康达汽车城、通源汽车城停车场等4处停车场 | 钟山供电局2022年第四批紧急项目（充电站） | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区大湾供电所停车场 | 钟山供电局2024年第一批充电站项目 | 电动车充电 | 正在建设 |  |
|  | 钟山区二十四中、青林乡政府、大湾镇润林生态农业、汪家寨配电所、月照街道 | 钟山供电局2023年第二批充电站项目 | 电动车充电 | 正在建设 |  |
| 81 | 六盘水监狱 | 贵州省六盘水监狱充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州电网有限责任公司六盘水供电局 |
|  | 黄土坡电力小区停车场 | 黄土坡电力小区充电桩建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 景新花园小区停车场 | 景新花园小区充电桩建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水供电局生产楼停车场 | 六盘水供电局生产楼充电桩建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 永丰国际停车场 | 永丰国际充电桩建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 82 | 汇金国际停车场 | 汇金国际停车场充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州黔动力新能源科技有限公司 |
| 83 | 茶叶林客运站停车场 | 茶叶林充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 南方电网贵州电动汽车服务有限公司 |
|  | 钟山区通源汽车城停车场 | 钟山区拓源4S店充电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水人民路充换电站旁停车场 | 六盘水人民路充换电站二期 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 84 | 六盘水通华汽车销售服务有限公司停车场 | 六盘水通华汽车销售服务有限公司自用充电设施项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水通华汽车销售服务有限公司 |
| 85 | 钟山区自立驾校停车场 | 六盘水市钟山区自立驾校充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州巨湾新能源科技公司 |
| 86 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司新生加油站旁 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司新生加油站充电站项目 | 电动车充电 | 正在建设 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司 |
|  | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司新生加油站旁 | 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司新生加油站充二期电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 87 | 钟山区公园路460号附2号 | 钟山区远程电动汽车充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州金远程商贸有限公司 |
| 88 | 钟山区钢城花园小区幼儿园旁地面停车位 | 钟山区钢城花园小区交流充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州省用能科技有限公司 |
|  | 钟山区金水港湾小区停车场 | 钟山区金水港湾小区交流充电桩设施 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 89 | 钟山区青峰路自立驾校内 | 中国铁塔电动汽车充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 铁塔能源有限公司贵州省分公司 |
| 90 | 大湾镇开化村一组 | 钟山区大湾镇滨河壹号新能源汽车集中式快速充电站 | 电动车充电 | 建设中 | 贵州巅峰新能源有限公司 |
| 91 | 钟山区红旗加油站停车场 | 钟山区红旗加油站充电项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州绿驰科技有限公司(变更至易鑫宝公司) |
|  | 贵州省六盘水市钟山区贵州瑞骐汽车修理服务有限公司门前水西南路旁 | 易鑫宝水果批发市场智能充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州易鑫宝科技有限公司 |
|  | 贵州省六盘水市钟山区名都商业广场贵州银行门前钟山大道旁 | 易鑫宝名都商业广场智能充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 贵州省六盘水市钟山区大润发地下室停车场 | 易鑫宝大润发智能充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 贵州省六盘水市钟山区地矿绘景苑小区地下停车场 | 易鑫宝地矿绘景苑智能充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 贵州省六盘水市钟山区凤凰大道景新花园小区正大门侧 | 易鑫宝景新花园智能充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 贵州省六盘水市钟山区第二实验小学地下停车场 | 钟山区实验二小智能充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 贵州省六盘水市凤凰新区碧云路与龙井路交汇处天人世纪城A段商业街 | 易鑫宝天人世纪城智能充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 贵州省六盘水市钟山区贵州瑞骐汽车修理服务有限公司门前水西南路旁 | 易鑫宝水果批发市场二期智能充电站 | 电动车充电 | 正在建设 |  |
|  | 贵州省六盘水市钟山区钟山区人民中路欣欣花园正门689号 | 易鑫宝欣欣花园智能充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水市钟山区人民路与荷泉路交叉口东南80米维纳阳光 | 易鑫宝钟山区维纳阳光智能充电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水市钟山区七十三转盘e家建材城门口 | 易鑫宝钟山区七十三金三角智能充电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 六盘水消防支队停车场 | 易鑫宝六盘水消防支队智能充电站项目（专用站） | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区德馨北路金兰新港停车场 | 易鑫宝钟山区金兰新港智能充电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区纳电家园小区入口人行道旁 | 易鑫宝钟山区纳电家园智能充电站项目 | 电动车充电 | 正在建设 |  |
|  | 钟山区中石油红旗加油站停车场 | 易鑫宝钟山区中石油红旗充电站一期 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区中石油红旗加油站停车场 | 易鑫宝钟山区中石油红旗重卡充电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区凉都大道曹家湾生态停车场 | 易鑫宝钟山区曹家湾重卡充电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区党校充电站停车场 | 易电益行钟山区党校充电站 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
|  | 钟山区德坞街道白鹤村村委会停车场 | 易电益行钟山区白鹤村重卡智能充电站项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 92 | 钟山区向阳北路中医巷 | 钟山区典梵中医巷充电站 | 电动车充电 | 正在建设 | 贵州桐源实业发展有限责任公司 贵州桐源实业发展有限责任公司 贵州桐源实业发展有限责任公司 |
|  | 钟山区松坪南路原水城县交警大队停车场 | 钟山区典梵松坪南路充电站 | 电动车充电 | 正在建设 |  |
|  | 钟山区红岩街道办事处双坝村六盘水市殡仪馆停车场 | 宏源集团充电站（六盘水殡仪馆站） | 电动车充电 | 正在建设 |  |
| 93 | 钟山东路钢城花园1号楼5-S1（钢城花园售楼中心） | 钟山区钢城花园售楼中心充电站建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水金束劳务有限公司 |
|  | 钟山区凤凰东路白羊坡停车场 | 钟山区凤凰东路白羊坡停车场新能源汽车充电站建设项目 | 电动车充电 | 正常营业 |  |
| 94 | 六盘水市钟山区凉都城投开投大厦停车场 | 钟山区开投大厦汉庭酒店益能云充电站一期项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州益能达实业发展有限公司 |
| 95 | 钟山区钟山东路南侧加油站旁 | 钟山区古镇福汇充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州福汇新能源汽车服务有限公司 |
| 96 | 钟山区凉都大道中段红星美凯龙地下停车场 | 钟山区凉都印象城超级充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州金鸿物业管理服务有限公司 |
| 97 | 钟山区月照街道马坝村马坝加油站内（乌蒙大道北侧） | 六盘水市水月园区马坝加油站充电桩项目 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州六盘水钟产商贸服务有限公司 |
| 98 | 钟山区钟山大道与德月路交叉路口 | 钟山区中联汇熙充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 吉创智充（六盘水）充电科技有限公司 |
|  | 钟山区水月坊停车场 | 钟山区水月坊充电站 | 电动车充电 | 正在建设 |  |
| 99 | 钟山区钟山西路76号（市商业储运公司停车场） | 钟山区易嘉鑫市商业储运公司停车场充电站 | 电动车充电 | 正在建设 | 六盘水易嘉鑫能源科技有限公司 |
| 100 | 凤凰街道大营村南环路南侧 | 钟山区龙井高架桥便民充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 贵州宝城新能源科技有限公司 |
| 101 | 钟山区大湾镇新寨村韭菜坪大道昌永配煤场 | 贵州金元六盘水市钟山区大湾镇充换电站 | 电动车充电 | 前期工作 | 贵州金元绿动未来能源有限公司 |
| 102 | 贵州汇智成再生资源回收有限公司停车场 | 钟山区三块田充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水皓博新能源科技有限公司 |
| 103 | 凤凰东路与凉都大道交叉口西北侧马鞍社区67号场地 | 钟山区马鞍山充电站 | 电动车充电 | 正在建设 | 六盘水科硕新能源科技有限公司 |
| 104 | 钟山区明湖路食品总厂停车场 | 钟山区明湖路食品总厂充电站 | 电动车充电 | 正在建设 | 贵州六盘水咏昌媛科技有限公司 |
| 105 | 贵州省六盘水市钟山区黄土坡街道人民路吗西段885号 | 钟山区白鹤路充电站 | 电动车充电 | 正在建设 | 六盘水星畅汽车服务有限公司 |
| 106 | 钟山区盛景苑人民东路南侧 | 钟山区凉都·盛景苑充电站 | 电动车充电 | 正在建设 | 贵州叮当同行科技有限公司 |
| 107 | 钟山区汪家寨野马寨电厂旁 | 满运满电钟山区汪家寨重卡充电站 | 电动车充电 | 正常营业 | 六盘水满运满电新能源科技有限公司 |